Приложение 3

План адаптации объектов социальной инфраструктуры

для инвалидов и других МГН

на  2020  год

| № п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы |  | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Вид работ |  | Объем, тыс.руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | МДОУ «Детский сад №100 «Сосенка» | 185026 г. Петрозаводск ул. Ровио 17-а, | 1 | - Реконструкция входной калитки с увеличение проема до 120 см. - Установить антивандальной кнопки вызова персонала учреждения. - Установить на калитке тактильную вывеску с информацией об учреждении. | ТР, Рек | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Провести ремонт цементной площадки, обустроить съезд. - Установка предупредительной тактильной плитки перед началом лестничного марша. - Установить предупредительную маркировку ступени. - Установка кнопки вызова персонала. - Установка двухсторонних поручней в двух уровнях у центральной входной двери. - Установка вывески с информацией об учреждении с дублированием текстом Брайля на высоте 2,1 м над уровнем пола. - Установить световые маяки для обозначения дверного проема. - Установить на дверях визуальный указатель прозрачного стекла. | ТР | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |  |  |  |  |

Примечание: структура (разделы) плана формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры

* - указываются мероприятия в соответствии с разделом управленческих решений – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта объекта социальной инфраструктуры

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: 	 ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)